DORON'S RAVE

ספר 09 — Migration & Data Copy Plan

Canonical Final · Google Sheets / Apps Script → Supabase / PostgreSQL · 22.09.2026

מטרת המסמך: להעביר את הנתונים הקיימים בלי לאבד מידע, בלי לשנות משמעות עסקית ובלי לשבור את המערכת הישנה לפני אישור מלא של המערכת החדשה.

# 1. מעמד המסמך

ספר זה הוא תכנית ההגירה הקנונית של DORON’S RAVE. הוא מגדיר מה מעתיקים, מאיפה, לאן, באיזה סדר, כיצד ממפים מזהים, כיצד מטפלים במבנים שהשתנו, כיצד בודקים התאמה וכיצד מבצעים Cutover בטוח. אין לבצע העתקת נתונים ידנית ל-Supabase Dashboard מחוץ לתהליך המתועד כאן.

מקור הנתונים לפני Cutover: Google Sheets של המערכת הקיימת.

יעד: Supabase/PostgreSQL לפי ספר 03.

המערכת הישנה נשארת ללא שינוי עד השלמת Reconciliation ואישור Cutover.

אין "ניקוי יצירתי" בזמן Migration. נתון קיים נשמר כפי שהוא, אלא אם קיימת טרנספורמציה קנונית מפורשת.

אין המצאת ערכים חסרים. ריק נשאר ריק/null בהתאם למיפוי.

אין שימוש ב-Events.skipped_requirements כמנגנון פעיל ביעד.

אין העתקת מגבלות טכניות של Sheets לתוך מודל היעד.

# 2. מקורות האמת להגירה

| עדיפות | מקור | תפקיד |
| --- | --- | --- |
| 1 | ספר 03 — Database Book | Schema היעד, FK, Constraints, normalization, indexes. |
| 2 | ספר 04 — Business Rules | משמעות כספית, statuses, null/zero, readiness, lineup. |
| 3 | Config.gs / SHEET_HEADERS | Schema המקור המדויק וסדר העמודות. |
| 4 | Services המעודכנים | התנהגות legacy, archive, clone, validations. |
| 5 | Snapshot הסופי של Google Sheets | הנתונים בפועל שיועברו. |

המסמך אינו מכיל ספירות אמיתיות של הרשומות משום שלא סופק כאן Snapshot חי של ה-Spreadsheet. הספירות יופקו אוטומטית בשלב Preflight; אסור להמציא אותן מראש.

# 3. עקרונות Migration

Copy first, cut over last: קודם מעתיקים ומאמתים; רק בסוף מחליפים מקור אמת.

Immutable source snapshot: שומרים Snapshot חתום/מתוארך של כל Tabs לפני כל טעינה.

New UUIDs: מזהי legacy אינם הופכים ל-PK של המודל החדש; נשמרת מפת Legacy→Target.

Idempotency: כל שלב Import ניתן להרצה חוזרת בבטחה או מתועד כ-one-shot עם guard ברור.

Parent before child: טוענים ישויות אב לפני FK תלויות.

No silent drops: כל שורה שלא נטענה נרשמת ב-reject log עם סיבה.

No silent coercion: ערך לא חוקי אינו הופך אוטומטית לערך אחר כדי לעבור constraint.

Reconciliation before activation: Supabase אינו SSOT לפני שהבדיקות עוברות.

Rollback is operational, not destructive: במקרה כשל חוזרים למערכת הישנה; לא מוחקים מקור.

Financial parity is mandatory: counts בלבד אינם מספיקים; חייבים גם סכומים ונוסחאות.

# 4. Scope — מה מועבר

| מקור Sheet | יעד | מצב |
| --- | --- | --- |
| Events | events | מועבר |
| Expenses | expenses | מועבר |
| Categories | categories | מועבר |
| Subcategories | subcategories | מועבר |
| Vendors | vendors | מועבר |
| Artists | artists | מועבר |
| Payments | payments | מועבר |
| Income | income | מועבר |
| PaymentMethods | payment_methods | מועבר |
| Notes | notes | מועבר |
| ExpenseCoverage | expense_coverage | מועבר |
| Attachments | attachments + Storage | מטא-דאטה מועבר; קובץ בינארי רק אם זמין |
| Events.ticket_tiers | ticket_tiers | מפורק מ-JSON לשורות |
| Events.required_items | event_required_items | מפורק מ-CSV tokenized לשורות |
| Events.skipped_requirements | לא למודל פעיל | legacy בלבד; לא מחזירים מנגנון שבוטל |

# 5. Scope — מה לא עושים

לא משנים שמות אנשים/ספקים כדי "לייפות" נתונים.

לא מאחדים Artists/Vendors לפי שם בלבד.

לא הופכים שדה ריק ל-0 אלא אם Schema היעד והחוק העסקי מגדירים default 0.

לא מחזירים את EVENT_REQUIREMENTS_LEGACY.

לא יוצרים Venue entity מתוך location הטקסטואלי; ספר 03 משאיר location כ-text.

לא יוצרים event_artists; הקשר אמן-אירוע נשאר דרך expenses.

לא יוצרים רשומות כספיות מתוך ExpenseCoverage.

לא מסמנים תשלום כ"באיחור" ב-DB; זה נגזר.

לא משנים paid/manual status כדי לגרום לדוחות "להסתדר".

לא מעתיקים Demo Data למערכת הייצור.

# 6. נכסי Migration שייווצרו

| Artifact | מטרה |
| --- | --- |
| source_snapshot/ | CSV/JSON export בלתי משתנה של כל Sheet. |
| manifest.json | שם Sheet, row count, hash, export timestamp. |
| id_map.csv / migration_id_map | legacy entity + legacy_id → target UUID. |
| rejects.csv | שורות שנדחו + entity + legacy_id + reason. |
| warnings.csv | שורות שנטענו אך דורשות תשומת לב; ללא שינוי סמוי. |
| preflight_report.json | בדיקות לפני טעינה. |
| reconciliation_report.json | counts/sums/formulas לאחר טעינה. |
| migration_run_log | run_id, timestamps, version, status, counts. |
| rollback_note.md | הוראות חזרה למערכת הישנה אם Cutover נכשל. |

# 7. Snapshot סופי

קובעים חלון Freeze קצר לפני ה-Cutover הסופי.

מייצאים כל Sheet כולל שורות מאורכבות.

שומרים Header בדיוק כפי שקיים במקור.

מייצרים manifest עם count ו-hash לכל קובץ.

שומרים עותק Read-only מחוץ לתיקיית העבודה של הסקריפט.

אין לערוך CSV snapshot ידנית.

אם לאחר ה-Snapshot נכתבו נתונים חדשים במערכת הישנה — ה-Snapshot אינו סופי ויש להפיק חדש.

# 8. Preflight — בדיקות מקור לפני טעינה

| בדיקה | קריטריון |
| --- | --- |
| Headers | כל Sheet מכיל את headers המצופים; אין שינוי סדר מסוכן. |
| Primary IDs | אין legacy ID ריק במקום שבו המקור דורש ID. |
| Duplicate IDs | אין אותו legacy ID פעמיים באותה ישות. |
| FK references | event_id/expense_id/category_id וכו’ מצביעים לישות מקור קיימת או מדווחים orphan. |
| Dates | ערכי תאריך ניתנים לפענוח ללא ניחוש. |
| Money | שדות כספיים ניתנים לפענוח כמספרים; ריק מטופל לפי mapping. |
| Booleans | is_archived/is_visible/is_active/is_completed/is_ticket_income מנורמלים במפורש. |
| Ticket tiers | JSON תקין או warning/reject מפורש. |
| Required items | tokens מסוג cat:<id>/sub:<id> בלבד או warning. |
| Artist times | HH:mm או ריק; זוג לא תקין מדווח. |

# 9. Legacy ID Map

כל FK במקור מבוסס legacy ID. מאחר שביעד נוצרים UUID חדשים, Migration חייב להחזיק מפת מזהים אחת מרכזית.

| שדה | משמעות |
| --- | --- |
| run_id | הרצת migration. |
| entity_type | events/categories/... |
| legacy_id | המזהה במקור. |
| target_id | UUID ב-Supabase. |
| source_row | מספר שורת snapshot לצורכי trace בלבד. |
| created_at | מועד יצירת mapping. |

Unique: entity_type + legacy_id.

אסור לבצע lookup לפי name במקום mapping.

המפה נשמרת גם לאחר Cutover לצורך audit.

# 10. סדר טעינה מחייב

1. categories

2. subcategories

3. vendors

4. artists

5. events

6. ticket_tiers

7. event_required_items

8. payment_methods

9. expenses

10. expense_coverage

11. payments

12. income

13. notes

14. attachments metadata

15. Storage files אם זמינים

הסדר מבטיח שכל FK ניתן למיפוי לפני טעינת הילד. אם המימוש משתמש ב-staging tables ניתן לטעון raw מוקדם יותר, אך promotion לטבלאות העסקיות נשאר לפי התלויות.

# 11. Events — Mapping מלא

| Legacy | Target | Transform |
| --- | --- | --- |
| event_id | events.id | UUID חדש; שמור mapping. |
| name | name | trim בלבד; אין שינוי תוכן עסקי. |
| event_date | event_date | ISO/date parse; ללא ניחוש. |
| location | location | text כפי שהוא. |
| general_notes | general_notes | text כפי שהוא. |
| is_archived | is_archived | boolean normalize. |
| created_at | created_at | שמר timestamp אם תקין; אחרת מדווח, לא ממציא היסטוריה. |
| updated_at | updated_at | כנ"ל. |
| average_ticket_price | average_ticket_price | numeric/null. |
| expected_ticket_count | expected_ticket_count | integer/null. |
| ticket_tiers | ticket_tiers table | לא נשמר JSON ב-events. |
| required_items | event_required_items | לא נשמר CSV ב-events. |
| skipped_requirements | אין שדה פעיל | לא מועבר למנגנון הפעיל; ניתן לשמור ב-archive artifact בלבד. |

# 12. Ticket Tiers — JSON → rows

Parse את Events.ticket_tiers רק אם אינו ריק.

וודא array של objects עם name, quantity, price.

לכל item צור ticket_tiers row עם event_id החדש.

sort_order = מיקום במערך המקורי; אין למיין לפי מחיר.

quantity חייב לעמוד ב-constraint של היעד; price לא שלילי.

JSON לא תקין אינו מתוקן בשקט. האירוע מסומן reject/warning לפי חומרת הכשל ומטופל לפני Cutover.

אחרי הטעינה: Σ quantity×price חייב להיות זהה לחישוב מה-JSON המקורי.

# 13. Required Items — CSV tokens → relations

במקור required_items מכיל tokens מופרדים בפסיק: cat:<legacy_id> או sub:<legacy_id>.

Split לפי פסיק; trim; התעלם רק מפריט ריק טכני.

cat:<id> → map category legacy ID ל-UUID.

sub:<id> → map subcategory legacy ID ל-UUID.

צור event_required_items עם בדיוק אחד category_id/subcategory_id בהתאם לסוג token.

שמור event_id החדש.

אין matching לפי שם.

token שלא ניתן למפות נכנס ל-reject/warning; אין יצירת קטגוריה חדשה אוטומטית.

אירוע עם required_items ריק נשאר "לא הוגדר"; אין ליצור רשימת ברירת מחדל.

# 14. Categories

| Legacy | Target | Transform |
| --- | --- | --- |
| category_id | id | UUID + mapping |
| name | name | כפי שהוא |
| sort_order | sort_order | numeric |
| is_visible | is_visible | boolean |
| is_archived | is_archived | boolean |
| created_at | created_at | preserve |
| updated_at | updated_at | preserve |

קטגוריית "אמנים" נשמרת; אין ליצור duplicate seed אם כבר יובאה.

Seed משמש להתקנה נקייה בלבד או upsert בטוח לפי תכנית ה-seed; אינו דורס נתונים מיובאים.

# 15. Subcategories

| Legacy | Target | Transform |
| --- | --- | --- |
| subcategory_id | id | UUID + mapping |
| category_id | category_id | דרך category map |
| name | name | כפי שהוא |
| sort_order | sort_order | numeric |
| is_visible | is_visible | boolean |
| is_archived | is_archived | boolean |
| created_at | created_at | preserve |
| updated_at | updated_at | preserve |

Subcategory עם parent חסר היא orphan ודורשת טיפול; אין parent לפי name.

אין ליצור תתי-קטגוריות לאמנים במהלך Migration.

# 16. Vendors

| Legacy | Target | Transform |
| --- | --- | --- |
| vendor_id | id | UUID + mapping |
| name | name | כפי שהוא |
| phone | phone | text; שמור 0 מוביל אם קיים ב-snapshot |
| contact_details | contact_details | text |
| notes | notes | text |
| is_archived | is_archived | boolean |
| created_at | created_at | preserve |
| updated_at | updated_at | preserve |

אין dedupe לפי שם/טלפון במסגרת Migration ללא כלל זהות מאושר.

# 17. Artists

| Legacy | Target | Transform |
| --- | --- | --- |
| artist_id | id | UUID + mapping |
| name | legacy_name | נשמר לצורך תאימות; לא נעלם |
| real_name | real_name | text |
| stage_name | stage_name | text |
| phone | phone | text |
| contact_details | contact_details | text |
| notes | notes | text |
| system_notes | system_notes | text |
| is_archived | is_archived | boolean |
| created_at | created_at | preserve |
| updated_at | updated_at | preserve |

Display name לאחר Migration נשאר לפי ההחלטה הקנונית: stage_name || legacy_name || real_name. אין Migration אוטומטי של name לתוך stage_name/real_name.

# 18. Expenses

| Legacy | Target | Transform |
| --- | --- | --- |
| expense_id | id | UUID + mapping |
| event_id | event_id | event map |
| name | name | text |
| category_id | category_id | category map |
| subcategory_id | subcategory_id | subcategory map או null |
| planned_amount | planned_amount | numeric; ריק לפי target default/מיפוי |
| agreed_amount | agreed_amount | numeric |
| vendor_id | vendor_id | vendor map או null |
| artist_id | artist_id | artist map או null |
| paid_by | paid_by | text |
| manual_status | manual_status | normalize רק לערכים הקנוניים |
| expense_date | expense_date | date/null |
| internal_notes | internal_notes | text |
| performance_start_time | performance_start_time | time/null |
| performance_end_time | performance_end_time | time/null |
| is_archived | is_archived | boolean |
| created_at | created_at | preserve |
| updated_at | updated_at | preserve |

computed status אינו מיובא; הוא נגזר מתשלומים.

אין ליצור event_artists.

אמן הוא הוצאה; אין סכום נוסף במסלול אחר.

# 19. Expense validation בזמן Migration

event_id חייב להימצא במפה.

category_id חייב להימצא במפה.

subcategory_id אם קיים חייב להיות שייך ל-category המתאים; סתירה מדווחת ולא "מתוקנת" אוטומטית.

vendor_id/artist_id אם קיימים חייבים להימצא במפה.

planned/agreed אינם שליליים לפי target constraints.

manual_status מותר: מתוכנן/סוכם.

אם רק אחת משעות ההופעה קיימת, הרשומה מועברת רק לאחר החלטת תיקון מפורשת; אין להמציא שעה.

בקטגוריית אמנים subcategory אמורה להיות null; חריגה נכנסת לדוח.

# 20. Expense Coverage

| Legacy | Target | Transform |
| --- | --- | --- |
| coverage_id | id | UUID חדש |
| expense_id | expense_id | expense map |
| category_id | category_id | category map או null לפי המודל |
| subcategory_id | subcategory_id | subcategory map או null |
| custom_label | custom_label | text |
| is_archived | is_archived | boolean |
| created_at | created_at | preserve |
| updated_at | updated_at | preserve |

Coverage אינו יוצר expense או amount.

לאחר טעינה, readiness צריך להחזיר אותה משמעות כמו המקור.

# 21. Payment Methods

| Legacy | Target | Transform |
| --- | --- | --- |
| payment_method_id | id | UUID + mapping |
| name | name | כפי שהוא |
| sort_order | sort_order | numeric |
| is_active | is_active | boolean |
| created_at | created_at | preserve |
| updated_at | updated_at | preserve |

ברירות המחדל הקנוניות הן מזומן, Bit, העברה בנקאית, PayBox, אשראי, אחר; אך Import אינו דורס רשימות קיימות מהמקור.

# 22. Payments

| Legacy | Target | Transform |
| --- | --- | --- |
| payment_id | id | UUID + mapping |
| expense_id | expense_id | expense map |
| amount | amount | numeric |
| due_date | due_date | date/null |
| paid_date | paid_date | date/null |
| payment_method_id | payment_method_id | method map/null |
| payment_status | payment_status | מתוכנן/ממתין לתשלום/שולם |
| note | note | text |
| is_archived | is_archived | boolean |
| created_at | created_at | preserve |
| updated_at | updated_at | preserve |

אין לייבא "באיחור" כסטטוס; הוא נגזר מתאריך וסטטוס.

תשלום legacy שסומן שולם נשאר שולם; כלל הפיכת Paid→Planned שייך ל-Clone Event, לא Migration.

לאחר Import, sum paid לפי הסטטוס חייב להתאים למקור.

# 23. Income

| Legacy | Target | Transform |
| --- | --- | --- |
| income_id | id | UUID + mapping |
| event_id | event_id | event map |
| name | name | text |
| quantity | quantity | numeric |
| unit_price | unit_price | numeric |
| total_amount | total_amount | numeric; נשמר אך נבדק מול quantity×unit_price |
| notes | notes | text |
| is_ticket_income | is_ticket_income | boolean; legacy ריק = false לפי הקוד |
| is_archived | is_archived | boolean |
| created_at | created_at | preserve |
| updated_at | updated_at | preserve |

Mismatch בין total_amount לבין quantity×unit_price נכנס ל-reconciliation report; אין שינוי סמוי.

# 24. Notes

| Legacy | Target | Transform |
| --- | --- | --- |
| note_id | id | UUID + mapping |
| entity_type | entity_type | event/artist בלבד |
| entity_id | entity_id | map לפי entity_type |
| note_type | note_type | note/reminder |
| content | content | text |
| reminder_date | reminder_date | date/null |
| is_completed | is_completed | boolean |
| is_archived | is_archived | boolean |
| created_at | created_at | preserve |
| updated_at | updated_at | preserve |

entity_type קובע איזו מפת IDs משמשת; אין lookup לפי תוכן.

general_notes של Event אינו נהפך אוטומטית ל-Note מתוארך.

# 25. Attachments ו-Supabase Storage

במקור נשמרים drive_file_id, drive_url, file_name, mime_type. ביעד הקנוני נשמר storage_path במקום תלות ב-Google Drive.

ייבא metadata ו-map את entity_id ל-UUID החדש.

אם קובץ המקור זמין להורדה: הורד פעם אחת, אמת mime/size, העלה ל-bucket הפרטי dorons-rave.

שמור storage_path בפורמט הקנוני של ספר 03.

אמת שניתן לקרוא את הקובץ בהרשאה הנכונה.

אם הבינארי אינו זמין, אין להמציא storage_path. שומרים warning/legacy reference בארטיפקט Migration לפי הצורך עד טיפול ידני.

אין לשמור drive_url כמודל העסקי החדש רק כדי "שלא ילך לאיבוד"; מקור legacy נשמר בארכיון ההגירה.

# 26. Booleans — normalization

Google Sheets עלול להכיל TRUE/FALSE, boolean אמיתי, טקסט או ריק. סקריפט Migration משתמש בפונקציה אחת מפורשת.

| קלט | תוצאה |
| --- | --- |
| true / TRUE / boolean true | true |
| false / FALSE / boolean false | false |
| ריק | default של השדה לפי mapping |
| ערך אחר | warning/reject; אין truthy coercion כללי |

# 27. Dates & Timezone

Locale המקור: he_IL; timezone: Asia/Jerusalem.

תאריכים עסקיים מועברים ל-date ללא timezone shift.

שעות הופעה מועברות ל-time HH:mm ללא Date מלאכותי.

created_at/updated_at הם timestamps; preserve כאשר המקור מספק ערך תקין.

אין המרת 00:30 ליום אחר בשדה עצמו; חציית חצות היא לוגיקת Lineup, לא Migration.

# 28. Money & numeric normalization

אין float לחישובי כסף ביעד; numeric(12,2) לפי ספר 03.

מסירים formatting חזותי בלבד, לא סימן/משמעות.

ערך ריק אינו תמיד 0; mapping קובע.

מספר שלילי בשדה עם CHECK >=0 הוא חריגה שדורשת החלטה, לא abs() אוטומטי.

Income total נבדק מול quantity×unit_price לפי עיגול קנוני.

# 29. Archive semantics

מייבאים גם רשומות מאורכבות.

is_archived נשמר כפי שהוא.

רשומה מאורכבת אינה משתתפת בחישובים הפעילים לאחר Migration.

אין מחיקה של archived rows כדי "לנקות" את בסיס הנתונים.

Counts reconciliation מתבצע בנפרד ל-active ו-archived.

# 30. Rejects vs Warnings

| סוג | מתי | התנהגות |
| --- | --- | --- |
| Reject | לא ניתן לשמור משמעות עסקית/constraint/FK | הרשומה לא promoted; נרשמת עם סיבה; Cutover חסום אם קריטית. |
| Warning | הרשומה ניתנת להעברה ללא שינוי משמעות אך יש חריגה | נטענת; נכנסת לדוח לבדיקה. |
| Info | טרנספורמציה צפויה כמו JSON→rows | נרשמת לסיכום בלבד. |

אין catch-and-ignore.

# 31. Staging Strategy

מומלץ לבצע Import בשתי שכבות: raw staging לקריאת snapshot, ואז promotion ל-Schema העסקי. staging אינו חלק מהמוצר ואינו נחשף ללקוח.

טען raw rows עם source_sheet/source_row/raw_json.

הרץ parsers/validators.

צור ID maps לישויות אב.

Promote לפי סדר הטעינה.

הפק rejects/warnings.

לאחר אישור, ניתן למחוק staging או לשמור export audit מחוץ ל-production schema.

# 32. Idempotency

לכל הרצה run_id.

מפת legacy→target מונעת יצירת duplicate בהרצה חוזרת.

Upsert מותר רק כאשר key ומדיניות update מוגדרים במפורש.

אין upsert לפי name.

שלב normalization אינו משנה snapshot.

אם ההרצה נכשלה, ניתן להתחיל מחדש מ-DB נקי או resume לפי run log; לא מנחשים מה הושלם.

# 33. Reconciliation — Counts

| ישות | בדיקה |
| --- | --- |
| Events | source total = target total; active/archived בנפרד. |
| Expenses | count active/archived. |
| Payments | count active/archived + statuses. |
| Income | count active/archived + ticket/non-ticket. |
| Artists | active/archived. |
| Vendors | active/archived. |
| Categories/Subcategories | counts + hierarchy. |
| Notes | count by entity_type/note_type. |
| Coverage | count active/archived. |
| Ticket tiers | מספר rows = סכום items ב-JSONs. |
| Required items | מספר rows = מספר tokens תקינים במקור. |

# 34. Reconciliation — Financial

| בדיקה | קריטריון |
| --- | --- |
| planned_amount | Σ source = Σ target לכל אירוע + גלובלי. |
| agreed_amount | Σ source = Σ target. |
| paid payments | Σ amount של status=שולם זהה. |
| income total | Σ total_amount זהה. |
| event balance | אותה תוצאה לפי ספר 04. |
| remaining to pay | אותה תוצאה. |
| break-even | אותה תוצאה על אירועים עם נתונים תקפים. |
| forecast | אותה תוצאה. |
| ticket sold/income | אותה תוצאה. |
| expense breakdown | קטגוריות/ספקים מסתכמים לאותו total. |

Tolerance כספי: התאמה עד רמת האגורה לפי rounding הקנוני. אין "בערך".

# 35. Reconciliation — Product Logic

| תחום | בדיקה |
| --- | --- |
| Readiness | אותם required items ואותם states: covered/included/in_progress/missing. |
| Lineup | אותו סדר לילה, duration, overlap warnings. |
| Artist count | אותה ספירה לפי expenses.artist_id. |
| Upcoming payments | אותו סט תשלומים לא-שולמו עם due_date. |
| Overdue | אותה נגזרת ביחס לאותו reference date. |
| Notes | אותה שיוך Event/Artist. |
| Archive | אותן רשומות אינן מופיעות בתצוגות פעילות. |

# 36. Event-level Reconciliation Report

לכל אירוע מופקת שורת השוואה לפני Cutover:

| שדה | Source | Target | Pass |
| --- | --- | --- | --- |
| expenses_count | value | value | = |
| planned_total | ₪ | ₪ | = |
| agreed_total | ₪ | ₪ | = |
| paid_total | ₪ | ₪ | = |
| income_total | ₪ | ₪ | = |
| tickets_sold | n | n | = |
| break_even | n/null | n/null | = |
| forecast_profit | ₪/null | ₪/null | = |
| readiness | state summary | state summary | = |
| artists_count | n | n | = |

כל mismatch מקבל drill-down לרשומות המקור/יעד.

# 37. Sampling ידני

בנוסף לבדיקות אוטומטיות, מבצעים בדיקה ידנית מכוונת של אירועים המייצגים מקרי קצה:

אירוע עם תשלומים חלקיים.

אירוע עם תשלום באיחור.

אירוע עם הכנסות כרטיסים.

אירוע עם non-ticket income.

אירוע עם ticket tiers.

אירוע ללא מחיר לחישוב.

אירוע עם required_items ו-Coverage.

אירוע ללא required_items.

אירוע עם אמן שחוצה חצות.

אירוע עם Artist/Vendor מאורכב או היסטוריה.

# 38. Dry Run

יוצרים Supabase environment שאינו production פעיל.

מריצים Schema migrations מאפס.

מריצים Migration על Snapshot.

מריצים כל Reconciliation checks.

פותחים את האפליקציה החדשה על הנתונים המועתקים.

מבצעים Regression מספר 07/10.

מתקנים Migration script — לא את הנתונים ידנית — וחוזרים על ההרצה.

Dry Run מוצלח לפחות פעם אחת הוא תנאי ל-Cutover.

# 39. Cutover Plan

הודעה פנימית: מתחיל חלון מעבר; אין כתיבה במערכת הישנה.

הפק Snapshot סופי חדש + hashes.

אפס/הכן Target production schema בגרסה המאושרת.

הרץ Migration scripts בגרסה שנבדקה ב-Dry Run.

הרץ Reconciliation מלא.

הרץ Smoke tests באפליקציה החדשה.

רק אם הכול Pass: קבע Supabase כ-SSOT והפעל את ה-PWA לשימוש שוטף.

המערכת הישנה עוברת Read-only/Archive; לא מוחקים אותה מיד.

# 40. Cutover Go / No-Go Gate

| Gate | GO |
| --- | --- |
| Rejects קריטיים | 0 |
| Orphan FK | 0 |
| Count mismatches | 0 לא מוסברים |
| Financial mismatches | 0 |
| P&L sample mismatches | 0 |
| Readiness/Lineup regression | Pass |
| Smoke test | Pass |
| Backup/Snapshot | קיים ונבדק |
| Rollback path | מוכן |
| Old system writes | מוקפאות בזמן המעבר |

אם Gate אחד קריטי נכשל — אין Cutover. מתקנים script/data decision וחוזרים על ההרצה.

# 41. Rollback

Rollback במקרה כשל לאחר ניסיון Cutover הוא חזרה תפעולית למערכת הישנה, לא Reverse Migration אוטומטי לתוך Sheets.

עצור כתיבה במערכת החדשה.

תעד מה נכתב מאז Cutover.

הפעל מחדש את המערכת הישנה כמקור עבודה אם עדיין לא נוצר פער בלתי ניתן לניהול.

אם נכתבו נתונים חדשים ב-Supabase, ייצא אותם לדוח delta לפני כל ניסיון נוסף.

תקן את Migration/Cutover process.

הפק Snapshot מקור חדש אם נמשכה עבודה ב-Sheets.

אין למחוק נתוני Supabase לפני שמירת delta/audit.

# 42. Post-Cutover

Supabase הוא SSOT יחיד.

Google Sheets נשאר Archive/Export בלבד, לא מקור מקביל לכתיבה.

אין dual-write.

אין Apps Script runtime dependency.

שומרים Snapshot, manifest, mapping, reports וגרסת scripts לצורכי audit.

מנטרים errors, failed mutations ונתוני reconciliation בימים הראשונים.

# 43. Security בזמן Migration

service_role, אם נדרש לסקריפט server-side, לעולם אינו נכנס ל-frontend או ל-repository ציבורי.

Migration runner פועל בסביבה מבוקרת בלבד.

Snapshot מכיל מידע עסקי/טלפונים ולכן אינו נכנס ל-Git.

Logs אינם צריכים להדפיס secrets.

לאחר Migration מבטלים/מסובבים credentials זמניים אם נוצרו.

# 44. Performance של Migration

Batch inserts/upserts; לא request לכל תא.

מפות IDs נטענות לזיכרון/טבלה יעילה, לא lookup רשת לכל FK.

Transactions בגודל הגיוני; פעולות קשורות אטומיות.

Indexes/constraints לפי סדר build מספר 03; ניתן לדחות indexes כבדים רק אם script מתועד ומחזיר אותם לפני validation.

אין צורך באופטימיזציה enterprise; נפח הנתונים קטן, הדיוק חשוב יותר.

# 45. Script Structure מומלץ

| קובץ/מודול | אחריות |
| --- | --- |
| 00-config | paths, run_id, environment guards. |
| 01-export | snapshot/manifest אם export נעשה בסקריפט. |
| 02-preflight | headers, types, FK scan. |
| 03-normalizers | date/boolean/number/status parsers. |
| 04-id-map | UUID allocation + lookup. |
| 05-import-dictionaries | categories/subcategories/methods. |
| 06-import-people | vendors/artists. |
| 07-import-events | events/tiers/required. |
| 08-import-finance | expenses/coverage/payments/income. |
| 09-import-notes-files | notes/attachments. |
| 10-reconcile | counts/sums/business checks. |
| 11-report | human-readable summary. |
| 12-cutover-smoke | read-only smoke queries. |

# 46. Pseudocode — Import discipline

לכל row: parse → validate → resolve legacy FKs → construct target payload → insert/upsert לפי policy → record mapping/result. כל exception נלכד עם entity + legacy_id + source_row; אין swallow.

הסקריפט לא "מתקן" business data תוך כדי catch.

כל transform חייב להיות deterministic ומתועד בספר זה.

# 47. Acceptance Tests — Migration

| תרחיש | תוצאה מחייבת |
| --- | --- |
| אירוע פשוט | כל שדות הבסיס נשמרים; UUID חדש; legacy map קיים. |
| Ticket tiers | הסדר נשמר; סכום expected income זהה. |
| Required items | cat/sub tokens הופכים ל-FKs נכונים. |
| Legacy skipped requirements | לא מופיע במנגנון הפעיל. |
| Artist legacy name | נשמר ב-legacy_name; display fallback נשמר. |
| Expense with vendor | FK ממופה ל-vendor UUID הנכון. |
| Artist expense | לא נוצר event_artists ולא double cost. |
| Paid payment | נשאר שולם עם paid_date הקיים. |
| Overdue payment | status המקורי נשמר; overdue נגזר. |
| Income legacy blank ticket flag | is_ticket_income=false. |
| Coverage | נשמר ללא השפעה כספית. |
| Archived row | נשמר archived ואינו נספר בפעיל. |
| Orphan FK | Reject; אין target row פגום. |
| Invalid JSON tier | Reject/warning מפורש; אין ניחוש. |
| Rerun | לא נוצרים duplicates. |

# 48. Reconciliation SQL / Query Checklist

COUNT(*) ו-COUNT(*) FILTER (WHERE is_archived) לכל טבלה.

SUM(planned_amount), SUM(agreed_amount) ב-expenses גלובלי ולפי event.

SUM(amount) ב-payments כאשר status=שולם, גלובלי ולפי event דרך expense.

SUM(total_amount) ב-income גלובלי ולפי event.

LEFT JOIN scans למציאת FK orphans.

בדיקת subcategory.category_id מול expense.category_id.

בדיקת ticket_tiers sort_order רציף/יציב לכל event.

בדיקת event_required_items עם בדיוק category או subcategory אחד.

בדיקת Coverage שאינו מגדיל totals.

השוואת Views/RPC outputs לאותם fixtures מהמערכת הישנה.

# 49. Data Decisions Log

כל חריגה אמיתית שתתגלה ב-Snapshot ואינה מכוסה כאן נכנסת ל-Data Decisions Log לפני שינוי. כל שורה כוללת: entity, legacy_id, issue, source evidence, decision, approver, migration version. כך לא נוצרות "החלטות בתוך הקוד" שאי אפשר לעקוב אחריהן.

# 50. Claude Code — כללי ביצוע מחייבים

אל תכתוב Migration לפני שה-Schema migrations של ספר 03 יציבים.

אל תשנה source snapshot.

אל תבצע dedupe שלא הוגדר.

אל תשתמש בשם כ-FK כאשר קיים legacy ID.

אל תיצור ערך חסר כדי לעבור constraint.

אל תדלג על archived rows.

אל תחזיר skipped_requirements למוצר.

אל תסמן Paid→Planned בזמן Migration; זה כלל Clone בלבד.

אל תבצע manual fixes ב-Supabase Dashboard; תקן script והרץ שוב.

אל תבצע Cutover על בסיס counts בלבד; Financial + Business reconciliation חובה.

אל תאפשר dual-write לאחר Cutover.

אל תחשוף service_role ל-client.

כל run מפיק manifest, logs, rejects/warnings ו-reconciliation report.

# 51. Definition of Done — ספר 09

Snapshot סופי קיים עם manifest/hash.

כל 12 Sheets + המבנים המנורמלים מופו ליעד.

Legacy ID map מלא לכל ישות עם FK.

0 orphan FK ביעד.

0 rejects קריטיים לפני Cutover.

Counts active/archived תואמים.

כל סכומי הכסף תואמים עד אגורה.

P&L/Break-even/Forecast תואמים לפי ספר 04.

Readiness ו-Lineup תואמים.

Dry Run מלא עבר.

Cutover Go/No-Go עבר.

Rollback path מתועד.

Google Sheets נשאר Archive בלבד לאחר Cutover.

כל artifacts של Migration נשמרו לביקורת.