DORON'S RAVE

ספר 10 — QA & Acceptance Criteria

Canonical Final · תכנית בדיקות, קריטריוני קבלה ושער Go-Live · 22.09.2026

React + TypeScript + Supabase + PWA · Mobile First · RTL · Migration-safe

# 1. מעמד המסמך

ספר זה הוא שער האיכות המחייב לפני מעבר DORON’S RAVE למערכת החדשה. הוא מתרגם את ספרי 02–09 לבדיקות שניתן לבצע ולתוצאות Pass/Fail. המערכת אינה נחשבת מוכנה רק משום שהיא נבנית או נראית טוב; היא מוכנה כאשר הנתונים, החישובים, הזרימות, המובייל, RTL, הנגישות, האבטחה וה-Migration עוברים את הקריטריונים כאן.

אין Go-Live עם כשל קריטי פתוח.

אין אישור לפי צילום מסך בלבד; חוקים עסקיים נבדקים במספרים.

אין “בערך” בהתאמה כספית: אגורה היא יחידת ההתאמה.

אין תיקון ידני של Production data כדי לגרום לבדיקה לעבור.

Regression של יכולות קיימות הוא חלק מהקבלה, לא שלב אופציונלי.

# 2. מקורות הקבלה

| ספר | מה נבדק ממנו |
| --- | --- |
| 02 — Design System | שפה חזותית, tokens, RTL, responsive, accessibility. |
| 03 — Database | Schema, constraints, FK, RLS, archive, transactions. |
| 04 — Business Rules | כל נוסחה, status, readiness, lineup, P&L. |
| 05 — UX & Screens | מסכים, states, mobile behavior. |
| 06 — Components | רכיבים, variants, loading/error/a11y. |
| 07 — User Flows | E2E flows, refresh, failure, back. |
| 08 — Development Guide | architecture, CI/build, security, PWA. |
| 09 — Migration | counts, mapping, reconciliation, cutover/rollback. |

# 3. סיווג חומרה

| רמה | הגדרה | Gate |
| --- | --- | --- |
| P0 — Blocker | אובדן/שחיתות נתונים, סכום כספי שגוי, גישה לא מורשית, אי-יכולת לשמור פעולה ליבתית. | חוסם Release. |
| P1 — Critical | Flow מרכזי שבור, חישוב/סטטוס לא נכון, Mobile/RTL שמונע שימוש. | חוסם Release. |
| P2 — Major | פגיעה משמעותית אך קיימת דרך חלופית בטוחה. | דורש תיקון או החלטה מפורשת לפני Go-Live. |
| P3 — Minor | קוסמטיקה/נוחות שאינה משנה נתון או Flow. | יכול להיכנס ל-backlog מאושר. |

# 4. Test Matrix — שכבות

| שכבה | סוג בדיקה | חובה |
| --- | --- | --- |
| Domain | Unit | כן — כל נוסחה קריטית. |
| Database | Integration/SQL | כן — constraints, RLS, RPC/transactions. |
| Repository | Integration | כן — queries/mutations/errors. |
| Components | Component/a11y | כן לרכיבים אינטראקטיביים. |
| Screens | Integration | כן — loading/empty/error/save. |
| Flows | E2E | כן — ליבת המוצר. |
| Migration | Reconciliation | כן — לפני Cutover. |
| PWA | Smoke/device | כן. |
| Visual | Responsive/RTL | כן — widths קנוניים. |

# 5. סביבות ונתוני בדיקה

QA מתבצע מול Supabase Development/Staging, לא מול Production כמעבדת ניסוי.

Seed כולל קטגוריות/אמצעי תשלום קנוניים בלבד; אין Demo data ב-Production.

Fixture כספי חייב להיות דטרמיניסטי: סכומים, תאריכים ושעות ידועים מראש.

Migration dry-run משתמש ב-Snapshot אמיתי/עותק בלתי משתנה לפי ספר 09.

בדיקות זמן משתמשות ב-timezone Asia/Jerusalem ובהזרקת “today/now” כאשר נדרש.

# 6. Build Gate

TypeScript strict typecheck עובר ללא error.

Lint עובר.

Unit tests עוברים.

Integration/component tests קריטיים עוברים.

Production build מצליח.

Supabase migrations ניתנות להרצה על DB נקי.

PWA manifest/service worker validation עובר.

אין secret/service_role bundle ב-client.

כשל באחד מהשערים לעיל עוצר Release candidate.

# 7. QA — Home / Control Room

| ID | תרחיש | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| H-01 | פתיחת Home עם אירועים פעילים | KPIs ואירועים נטענים; אין “לטיפול עכשיו”. |
| H-02 | אין אירועים פעילים | Empty state + יצירת אירוע; אין נתוני 0 מומצאים. |
| H-03 | כשל query אחד | שאר הבית נשאר; Error/Retry מקומי. |
| H-04 | אירוע ללא Forecast | לא מוצג “רווח צפוי” כאילו קיים. |
| H-05 | Quick Access | אמנים וליין־אפ, קטגוריות, ספקים, אירועים. |
| H-06 | Upcoming payments | רק לא-שולמו עם due_date באירועים פעילים; סדר תאריך. |

# 8. QA — Events List / Create / Edit

| ID | תרחיש | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| EV-01 | רשימה | שם, תאריך, מקום, מספר ימים; archived לא מעורבב כברירת מחדל. |
| EV-02 | חיפוש | תוצאות נכונות; Clear מחזיר רשימה. |
| EV-03 | Create תקין | אירוע נוצר פעם אחת ועוברים ל-Event Details. |
| EV-04 | Double click Save | אין duplicate event. |
| EV-05 | Create server failure | הטופס נשאר מלא; אין success. |
| EV-06 | Edit location | רק האירוע משתנה; כסף לא משתנה. |
| EV-07 | Edit forecast | P&L/Break-even מתרעננים לפי 04. |
| EV-08 | Back לרשימה | search/filter/scroll נשמרים ככל האפשר. |

# 9. QA — Event Details

Header מציג name/date/location/days לפי הנתונים.

Financial Overview מציג actual מול planning בניסוח נכון.

null אינו מוצג 0.

Sections נטענים ללא refresh מלא.

כשל Section אינו מוחק מידע תקין שכבר נטען.

לאחר mutation נשארים ב-context של האירוע.

# 10. QA — Expenses

| ID | תרחיש | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| EX-01 | הוצאה 1,000 ללא תשלום | paid=0; remaining=1,000; status=manual. |
| EX-02 | תשלום שולם 400 | paid=400; remaining=600; status=שולם חלקית. |
| EX-03 | תשלום שולם 1,000 | remaining=0; status=שולם. |
| EX-04 | Expense ללא vendor | חוקי; בדוח מופיע “ללא ספק”. |
| EX-05 | Archive expense | 0 תרומה לסיכומים פעילים; היסטוריה נשמרת. |
| EX-06 | Artist expense | נספר פעם אחת בלבד. |
| EX-07 | Edit category | Reports/Readiness מתרעננים. |
| EX-08 | computed status | אינו דורס manual_status. |

# 11. QA — Payments

| ID | תרחיש | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| PY-01 | מתוכנן | לא נספר paid. |
| PY-02 | ממתין | לא נספר paid. |
| PY-03 | שולם | נספר paid. |
| PY-04 | due_date עבר ולא שולם | Badge באיחור; payment_status לא משתנה. |
| PY-05 | פיצול תשלומים | כל שורה נשמרת; total paid רק מ-שולם. |
| PY-06 | כשל multi-row | אין חצי סט; rollback/atomic. |
| PY-07 | Partial payment | Expense computed status מתעדכן. |
| PY-08 | אין “מקדמה” status | תשלום חלקי הוא Payment רגיל. |

# 12. QA — Income

| ID | תרחיש | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| IN-01 | quantity=3, unit=99.90 | total=299.70. |
| IN-02 | ticket income | is_ticket_income=true; tickets sold מתעדכן. |
| IN-03 | non-ticket income | אינו מגדיל tickets sold; מקטין cost to cover. |
| IN-04 | legacy ללא marker | מוצג כהכנסה רגילה. |
| IN-05 | archive | יוצא מסיכומים פעילים. |
| IN-06 | total field | אין סתירה ל-quantity×unit_price. |

# 13. QA — P&L / Break-even

| ID | קלט | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| PL-01 | planned=100,000; non-ticket=0; price=200 | break-even=500. |
| PL-02 | sold=300 באותו מקרה | tickets remaining=200. |
| PL-03 | planned=100,000; non-ticket=20,000; price=200 | remaining cost=80,000; break-even=400. |
| PL-04 | expected=600; price=200; planned=100,000 | expected ticket income=120,000; expected profit=20,000. |
| PL-05 | planned_amount=0; agreed=15,000 | planned contribution=15,000. |
| PL-06 | אין price | break-even=null; לא 0. |
| PL-07 | sold > break-even | remaining=0; לא שלילי. |
| PL-08 | expected profit שלילי | UI: “הפסד צפוי” עם absolute value. |

# 14. QA — Ticket Tiers

| ID | תרחיש | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| TT-01 | tiers מסודרים | Break-even ממלא לפי סדר sale, לא לפי price. |
| TT-02 | 15,000 cost; 100×100 + 100×100 | break-even=125. |
| TT-03 | כל tiers אינם מכסים cost | break_even=null; unreachable=true. |
| TT-04 | tiers קיימים | גוברים על average_ticket_price/expected_ticket_count. |
| TT-05 | אין tiers | החישוב הישן נשאר זהה. |
| TT-06 | expected tier income | Σ quantity×price. |

# 15. QA — Production Readiness

| ID | תרחיש | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| RD-01 | required_items ריק | readiness undefined; אין 0%. |
| RD-02 | 4 items, 3 closed | 75%. |
| RD-03 | אין expense/coverage | missing. |
| RD-04 | expense קיים אך לא closed | in_progress. |
| RD-05 | agreed>0 + סוכם או paid>0 | covered. |
| RD-06 | Coverage תקף | included. |
| RD-07 | Coverage + expense | priority לפי 04. |
| RD-08 | שינוי required_items | אין שינוי כסף. |

# 16. QA — Coverage

Coverage אינו מוסיף סכום ל-expenses.

Matching לפי IDs, לא names.

“כלול ב-X” מצביע לעסקה/הוצאה הנכונה.

Archive של ההוצאה המכסה מסיר coverage פעיל מה-readiness.

הוצאה נפרדת לרכיב שכבר כלול אינה נחסמת אוטומטית.

Clone ממפה coverage ל-expense IDs החדשים.

# 17. QA — Artists & Line-Up

| ID | תרחיש | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| AR-01 | 23:00–01:00 | duration=120 דקות. |
| AR-02 | 22:00–22:00 | שמירה נחסמת. |
| AR-03 | רק start או end | שמירה נחסמת. |
| AR-04 | 22:00–23:00 + 23:00–01:00 | אין overlap. |
| AR-05 | 22:00–00:30 + 23:30–01:00 | overlap warning; save מותר. |
| AR-06 | 21:00,23:30,00:30,02:00 | סדר לילה נכון. |
| AR-07 | agreed/duration | hourly cost נכון ומעוגל; display-only. |
| AR-08 | Artist ללא שעות | נספר artists_count אך לא מופיע lineup. |

# 18. QA — Categories / Vendors / Artists entities

Subcategory קשורה ל-parent הנכון; שינוי name אינו שובר קשר.

קטגוריית אמנים ללא subcategories.

Vendor archive אינו מוחק historical expenses.

Artist display name = stage_name || name || real_name.

אין dedupe לפי name אוטומטי.

Selectors מציגים entities פעילים בהתאם למדיניות.

# 19. QA — Notes & Reminders

| ID | תרחיש | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| NR-01 | Event note | created_at נשמר; refresh נשאר. |
| NR-02 | Artist note | נשמר באמן בלבד. |
| NR-03 | Isolation | Event note לא מופיע אצל Artist ולהפך. |
| NR-04 | Reminder | reminder_date נשמר. |
| NR-05 | Complete | completed נשמר אחרי refresh. |
| NR-06 | Reopen | חוזר open אם היכולת קיימת. |
| NR-07 | Archive | נעלם מהפעילים; היסטוריה נשמרת. |
| NR-08 | Integrations | אין Push/WhatsApp/Calendar שהומצאו. |

# 20. QA — Clone Event: Structure

Event חדש מקבל UUID חדש.

Amounts מאופסים לפי כלל Structure.

manual status חוזר planned.

internal notes אינם מועתקים.

performance times אינם מועתקים.

payments אינם מועתקים כעובדת תשלום.

vendors/artists reused, לא duplicated.

source event נשאר ללא שינוי.

# 21. QA — Clone Event: All

Amounts/status/notes/times/coverage מועתקים לפי הכלל הקנוני.

Paid payment במקור הופך planned ביעד; paid_date cleared.

due dates מוזזים לפי offset של תאריך האירוע.

Coverage מצביע ל-expense IDs החדשים.

אין ID legacy/target משותף בין source/clone business rows.

הפעולה atomic: כשל אינו משאיר clone חלקי.

# 22. QA — Reports / Breakdown

| ID | בדיקה | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| RP-01 | By category | Σ categories = total expenses. |
| RP-02 | By subcategory | Σ subcategories = category total; blank → ללא תת־קטגוריה. |
| RP-03 | Artists | אין subcategory breakdown. |
| RP-04 | By vendor | Σ vendors כולל ללא ספק = total expenses. |
| RP-05 | Expense count | כל expense נספר פעם אחת. |
| RP-06 | Archived | אינו נכלל בדוח פעיל. |

# 23. QA — Search / Filters / Back

Search מחזיר תוצאות נכונות לפי השדות שהוגדרו.

NoResults שונה מ-Empty database.

Clear Filters מחזיר dataset מלא.

Back מפריט משמר query/filter/scroll ככל האפשר.

Dirty form מציג אישור לפני יציאה ללא שמירה.

אין redirect לבית אחרי Save ללא צורך.

# 24. QA — Archive

Archive אינו Hard Delete.

רשומה מאורכבת נעלמת מהרשימה הפעילה.

רשומה מאורכבת אינה תורמת לחישובים פעילים בהתאם לספר 04.

FK/history נשמרים.

Confirm text אינו אומר “מחיקה לצמיתות” אם אין מחיקה כזו.

# 25. QA — Database Schema

כל migrations רצות על DB נקי בסדר.

FKs מונעים orphan לא חוקי.

NUMERIC(12,2) לכסף; אין float.

DATE/TIME/timestamptz לפי ספר 03.

Unique constraints שהוגדרו נאכפים.

updated_at trigger פועל היכן שנדרש.

Derived values אינם נשמרים כ-source columns ללא החלטה מפורשת.

אין event_artists table מיותרת.

אין service_role ב-client.

# 26. QA — RLS / Auth / Security

| ID | בדיקה | Pass |
| --- | --- | --- |
| SEC-01 | Unauthenticated | אין גישה לנתוני business. |
| SEC-02 | Authorized user | יכול לבצע flows שהוגדרו. |
| SEC-03 | Client bundle | אין service_role/secret. |
| SEC-04 | Storage private | קובץ אינו public כברירת מחדל. |
| SEC-05 | RPC/mutation | אינו עוקף validation/ownership policy. |
| SEC-06 | SQL injection | queries parameterized/Supabase client; אין string SQL מהלקוח. |

# 27. QA — Transactions & Atomicity

Clone Event — atomic.

Expense + simple payment משותף — atomic כאשר נשמרים יחד.

Replace ticket tiers — atomic.

Replace required items — atomic.

Archive expense + coverage — עקבי.

Split payments — אין partial set בכשל.

# 28. QA — Query / Refresh

| Mutation | מה חייב להתעדכן |
| --- | --- |
| Event | Event, list, Home לפי השדות. |
| Expense | Expenses, Financial, Readiness, Reports, Home. |
| Payment | Expense summary, Event financials, Upcoming, Home. |
| Income | Income, P&L, Break-even, Home. |
| Performance time | Lineup + expense. |
| Coverage | Readiness + expense. |
| required_items | Readiness בלבד. |
| Clone | Events list + new Event; source unchanged. |

אין full-page refresh כפתרון קבוע ל-invalidation.

# 29. QA — Components

Button: default/pressed/focus/disabled/loading.

Field: label/hint/error/required + aria קשר תקין.

BottomSheet/Dialog: focus trap והחזרת focus.

Accordion: aria-expanded/controls.

StatusBadge: משמעות אינה תלויה בצבע בלבד.

Skeleton תואם geometry.

Empty/NoResults/Error הם states שונים.

Interactive Card נגיש במקלדת.

Touch targets לפחות 48px.

# 30. QA — Mobile Responsive

| רוחב | חובה |
| --- | --- |
| 320px | אין clipping; flows בסיסיים אפשריים. |
| 360px | רוחב QA ראשי; אין horizontal scroll קריטי. |
| 375/390px | Android/iPhone common widths. |
| 768px | Tablet. |
| 1024px | Tablet/desktop transition. |
| 1440px | Desktop; max-width והיררכיה נשמרים. |

Keyboard אינו מסתיר input פעיל או Save.

Bottom nav אינו מסתיר תוכן.

טבלאות רחבות הופכות ל-cards/rows במובייל.

# 31. QA — RTL / Hebrew

root dir=rtl/lang=he.

כותרות/טפסים/רשימות מיושרים נכון.

Back/chevrons directional מותאמים RTL.

אין CSS left/right כאשר logical properties נדרשות.

מספרים וכסף נשארים קריאים.

אין letter-spacing בעברית.

Labels עסקיים בעברית; technical names אינם זולגים לממשק.

# 32. QA — Accessibility

Focus visible בכל control.

Keyboard בלבד מאפשר להשלים flows עיקריים.

Label אמיתי לכל input.

Error מזוהה בטקסט ולא רק צבע.

Icon-only buttons עם accessible name.

Heading hierarchy הגיונית.

Modal/Sheet focus management תקין.

Reduced motion מכובד.

Contrast לפי Design System.

# 33. QA — Visual Consistency

Heebo בלבד במוצר.

Palette תואמת ספר 02; אין סגול/לילך.

Radius/spacing/padding מטוקנים בלבד.

Lucide בלבד לאייקונים.

Card/KPI geometry אחיד.

אין Screen-local design system.

Primary action אחת לכל אזור.

# 34. QA — Performance

| תחום | קריטריון |
| --- | --- |
| Initial shell | נראה במהירות; אין המתנה ל-batch ענק legacy. |
| Queries | focused; אין N+1 לכל row. |
| Mutations | מרעננות רק queries רלוונטיים. |
| Lists | keys יציבים; אין fetch מתוך row. |
| Bundle | אין chart/UI library כבדה ללא צורך. |
| Animations | קלות; reduced motion. |
| Home | אינו קורא את כל DB כדי להציג 4 KPIs. |

ספרי המקור אינם קובעים SLA מספרי קשיח במילישניות; לכן אין להמציא יעד מספרי. הקבלה היא שאין bottleneck ארכיטקטוני ידוע והחוויה מהירה על מכשיר מובייל רגיל.

# 35. QA — PWA

Manifest תקין: name/icons/start_url/display/theme/background לפי היישום.

Installability עובדת במכשיר נתמך.

Reload/deep link אינם מחזירים 404 מה-hosting.

Online-first: קריאות נתונים דורשות רשת בהתאם לתכנון.

אין offline queue לפעולות כספיות.

גרסה חדשה אינה משאירה app shell שבור בגלל cache ישן.

# 36. QA — Error Handling

| מצב | התנהגות |
| --- | --- |
| Client validation | Inline; אין request. |
| Domain validation | מסר ברור; values נשמרים. |
| Network | אין success; Retry. |
| Server/DB | Toast/inline; form נשאר. |
| Partial section failure | שאר המסך נשאר. |
| Transaction failure | Rollback; אין partial data. |
| Conflict | לא דורסים בשקט כאשר זוהה conflict. |

# 37. QA — Migration Preflight

Snapshot של כל Sheets כולל archived.

Manifest כולל count/hash/timestamp.

Headers תואמים Config/SHEET_HEADERS.

Duplicate legacy IDs מדווחים.

Orphan FKs מדווחים.

Dates/money/booleans parse ללא ניחוש.

Ticket tiers JSON נבדק.

required_items tokens נבדקים.

Artist time pairs נבדקים.

Reject/Warning logs קיימים; אין silent drop.

# 38. QA — Migration Counts

| ישות | בדיקה |
| --- | --- |
| Events | source total = target total; active/archived בנפרד. |
| Expenses | count active/archived. |
| Payments | count + statuses. |
| Income | count + ticket/non-ticket. |
| Artists/Vendors | active/archived. |
| Categories/Subcategories | counts + hierarchy. |
| Notes | entity_type/note_type. |
| Coverage | active/archived. |
| Ticket tiers | מספר rows = מספר items תקינים ב-JSON. |
| Required items | rows = valid tokens. |

# 39. QA — Migration Financial Reconciliation

Σ planned_amount source = target, גלובלי ולכל Event.

Σ agreed_amount זהה.

Σ paid payments (status=שולם) זהה.

Σ income total זהה.

Event balance זהה לפי 04.

remaining to pay זהה.

break-even/forecast זהים באירועים עם נתונים תקפים.

tickets sold/income זהים.

breakdowns מסתכמים לאותו total.

Tolerance כספי: אגורה; אין “בערך”.

# 40. QA — Migration Product Logic

Readiness: אותם required items ואותם states.

Lineup: אותו סדר לילה, duration, overlap warnings.

Artist count לפי expenses.artist_id זהה.

Upcoming payments: אותו set לא-שולם עם due_date.

Archive flags נשמרו.

Notes entity isolation נשמר.

Coverage links מצביעים ל-target IDs הנכונים.

Ticket tiers order נשמר.

# 41. QA — Migration ID Integrity

לכל legacy ID טעון יש target UUID אחד בלבד.

אין שני legacy IDs מאותה ישות לאותו target UUID אלא אם מיזוג הוגדר — ובפרויקט זה אין dedupe אוטומטי כזה.

כל child FK ממופה דרך id_map, לא name.

אין target row שמצביע ל-legacy ID כ-FK עסקי.

id_map נשמר לאחר Cutover לצורך trace.

# 42. QA — Dry Run / Cutover / Rollback

הרץ Migration על DB נקי בסביבת Staging.

הרץ כל Reconciliation 38–41.

תקן קוד/מיפוי, לא את snapshot, וחזור על Dry Run.

רק לאחר Pass: קבע Freeze קצר והפק Snapshot סופי.

הרץ Production migration.

Smoke test ליבה.

אשר Cutover ל-Supabase כ-SSOT.

שמור Google Sheets read-only/archive עד תקופת הביטחון שהוחלט עליה.

אם Gate נכשל: חוזרים לשימוש במערכת הישנה; לא מאלתרים תיקונים ישירות ב-Production.

# 43. Smoke Test לאחר Deploy

Login/Auth.

Home נטען.

Event קיים נפתח.

Create/Edit Event.

Create/Edit Expense.

Simple + partial payment.

Income ticket/non-ticket.

P&L/break-even.

Artist lineup.

Readiness/Coverage.

Note/Reminder.

Clone test על Event בדיקה.

Archive test.

Mobile PWA install/open.

# 44. E2E Critical Journeys

| Journey | מסלול |
| --- | --- |
| J1 — הפקה חדשה | Create Event → Expense → Payment → Income → Event financials. |
| J2 — אמן | Create/select Artist → Artist Expense → 23:00–01:00 → Lineup. |
| J3 — מוכנות | Select required items → Expense/Coverage → Readiness states. |
| J4 — כרטיסים | Forecast/Tiers → ticket income → break-even/expected profit. |
| J5 — Clone | Clone All → verify reset paid → edit new event. |
| J6 — Notes | Event note/reminder → complete → refresh → isolation. |
| J7 — Failure | Save with network/server failure → values preserved → retry. |
| J8 — Mobile | כל J1 ברוחב 360px ו-RTL. |

# 45. Regression Suite מלאה

Home

Events list

Event details

Event create

Event edit

Clone Event

Expenses

Expense create/edit

Simple payment inside expense

Split payments

Upcoming payments

Partial payment

Income

Categories

Subcategories

Vendors

Artists

Import artists/vendors אם נשמר

Search

Filters

Comparison

Management/Settings הרלוונטי

Payment methods אם נשמרים

Archive

Back navigation

Bottom navigation

Floating/Primary +

Notes

Reminders

Ticket marker

P&L

Lineup/performance times

Coverage

Production readiness

Reports

PWA install/deep link

Auth/RLS

Migration reconciliation

# 46. Defect Report Contract

| שדה | חובה |
| --- | --- |
| ID | QA-### |
| Severity | P0/P1/P2/P3 |
| Area | Screen/Domain/DB/Migration/etc. |
| Environment | build + Supabase env + device/browser |
| Preconditions | נתונים/משתמש |
| Steps | צעדים מדויקים |
| Expected | לפי ספר/קריטריון |
| Actual | מה קרה |
| Evidence | צילום/log/row IDs ללא secrets |
| Regression? | כן/לא |
| Status | Open/Fixed/Retest/Closed |

# 47. Retest Policy

כל תיקון P0/P1 נבדק מחדש בתרחיש המקורי + regression קרוב.

תיקון Business Rule מריץ מחדש את כל unit tests של אותו domain.

תיקון DB/migration מריץ DB נקי/Dry Run מחדש לפי היקף השינוי.

תיקון Design System נבדק במסכים המשתמשים ברכיב, לא רק ב-story isolated.

“Fixed” על ידי מפתח אינו “Closed” עד QA retest.

# 48. Release Candidate Gate

| Gate | נדרש |
| --- | --- |
| Build | typecheck/lint/tests/build pass. |
| Domain | כל acceptance calculations pass. |
| Flows | Critical journeys pass. |
| DB | schema/RLS/transactions pass. |
| Mobile/RTL | pass ב-widths הקנוניים. |
| A11y | אין blocker/critical. |
| Migration | dry run + reconciliation pass. |
| Security | אין secret/client bypass. |
| Regression | suite מלאה pass או חריג P3 מאושר. |
| Smoke | production candidate smoke pass. |

# 49. Go-Live Checklist

Production Supabase project נפרד מ-ALLDENT ומוגדר.

Migrations production נבדקו מראש.

Authorized users בלבד קיימים.

RLS פעיל.

Storage policy תקינה.

Snapshot סופי + hashes שמורים.

Migration report pass.

Reconciliation report pass.

Production build deployed.

Deep links עובדים.

PWA נפתחת במובייל.

Critical smoke pass.

Legacy Sheets נשמר read-only/archive; לא נמחק.

Rollback path ידוע.

# 50. תנאים שמונעים Go-Live

כל P0/P1 פתוח.

פער כספי בין source ל-target.

Row drop ללא הסבר.

RLS/Auth שאינם מגנים על data.

Clone שמעתיק paid כ-paid.

Break-even/P&L לא תואמים ספר 04.

Archive מוחק היסטוריה.

Flow ליבה שאינו עובד במובייל.

RTL שמונע שימוש.

Mutation שמדווח success לאחר failure.

Migration שלא ניתן לשחזר/להסביר דרך logs/id_map.

# 51. מה אינו קריטריון קבלה

“נראה יפה”.

“עובד אצלי”.

צילום מסך אחד ב-Desktop.

מספר rows בלבד בלי סכומים.

העובדה שה-build הצליח.

העובדה ש-Supabase מכיל נתונים.

תיקון ידני נקודתי ב-Production.

הוספת feature חדש כדי לעקוף bug.

# 52. Automation Priority

| עדיפות | מה לאוטומט |
| --- | --- |
| 1 | Business Rules 04: money, P&L, readiness, lineup. |
| 2 | DB constraints/RLS/RPC transactions. |
| 3 | Repositories/mutations + invalidation. |
| 4 | Critical forms/components. |
| 5 | Critical E2E journeys. |
| 6 | Migration reconciliation scripts. |
| 7 | Visual regression נקודתי לרכיבי ליבה אם מועיל. |

אין צורך לאוטומט כל בדיקת קוסמטיקה. המטרה היא להגן על כסף, נתונים, זרימות ומוצר — לא לייצר מערכת QA כבדה מהאפליקציה עצמה.

# 53. Claude Code — פרוטוקול QA

לפני שינוי: זהה אילו ספרים/בדיקות מושפעים.

כתוב/עדכן test לפני או יחד עם Business Rule.

אל תחליש test כדי לגרום לקוד לעבור אם הספר קובע תוצאה אחרת.

לאחר feature: unit/integration/component לפי השכבה.

לאחר flow: happy + failure + refresh/back.

לפני PR/release: typecheck/lint/tests/build.

לפני migration: dry run + reports.

אל תסמן Done עם test skipped קריטי.

כל regression שנמצא מקבל test כאשר ניתן לשחזר דטרמיניסטית.

# 54. Acceptance Sign-off Template

| תחום | סטטוס | הערה |
| --- | --- | --- |
| Build/CI | PASS / FAIL |  |
| Business Rules | PASS / FAIL |  |
| Database/Security | PASS / FAIL |  |
| Screens/Flows | PASS / FAIL |  |
| Mobile/RTL/A11y | PASS / FAIL |  |
| PWA | PASS / FAIL |  |
| Migration/Reconciliation | PASS / FAIL |  |
| Regression | PASS / FAIL |  |
| Production Smoke | PASS / FAIL |  |

החלטת Go-Live מתקבלת רק כאשר כל Gate מחייב הוא PASS. חריגים מותרים רק ל-P3 שאינו פוגע בנתונים, כסף, אבטחה, נגישות בסיסית או Flow ליבה, ומתועדים במפורש.

# 55. Definition of Done — ספר 10

קיימת בדיקה לכל חוק עסקי קריטי מספר 04.

כל Critical Journey בפרק 44 עובר.

Regression בפרק 45 עובר.

Build Gate עובר.

RLS/Auth/transactions נבדקו.

Mobile + RTL + Accessibility נבדקו.

Migration dry run + counts + financial + product reconciliation עוברים.

אין P0/P1 פתוחים.

Go-Live checklist הושלם.

Production smoke עבר וה-Legacy נשמר כנתיב rollback.